АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Российская Федерация, 456514, Челябинская область, Сосновский муниципальный район,

пос. Мирный                                   Тел. 8(351)44-40-3-15, 3-17

от «25 » марта  2016года  № «21»

п. Мирный

О мерах по обеспечению пропуска

весеннего паводка на территории

Мирненского сельского поселения в

2016 году

В соответствии с подпунктом 7, пункта 1, статьи 15  Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения негативного воздействия паводковых вод, предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций:

1. Утвердить План мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры на территории Мирненского сельского поселения от затопления и подтопления паводковыми водами (приложение №1).                                                                                                                        	   2. Обязанности по организации защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры  от затопления и подтопления паводковыми водами, возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций.

3. Утвердить состав сил и средств на территории Мирненского сельского поселения, планируемый к возможному использованию в период весеннего паводка 2016 года (приложение №2).

4. Сформировать на территории оперативную группу, для осуществления наблюдения за ходом паводка, организации работы по защите населения и территории (приложение №3).

- проверить состояние гидротехнических сооружений (запруд) прудов на территории поселения, их готовность к пропуску паводковых вод, определить объемы необходимых работ и материальных средств, а также сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- организовать взаимодействие с руководителями организаций на территории поселения, при проведении противопаводковых мероприятий;

- принять меры по подготовке объездных путей сообщения, созданию запасов продуктов питания, топлива, материальных средств в населенных пунктах и учреждениях, прямое сообщение с которыми может быть нарушено паводком.

Совместно с руководителями организаций ЖКХ, на территории поселения:

- принять меры по защите от паводковых вод санитарных зон водозаборов и скважин, организовать дополнительную очистку и обеззараживание питьевой воды;

- выполнить мероприятия по предупреждению прорыва канализационных систем;

- обеспечить своевременную очистку дренажных систем на территории населенных пунктов, не допустить подтопления талыми водами жилых домов и надводных построек.

5. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Мирненского

сельского поселения	  В.Г. Григорьев

Приложение 1

к распоряжению администрации

Мирненского сельского поселения

от « ____»_______2016 года №____

ПЛАН

Мероприятий по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры на территории Мирненского сельского поселения от затопления и подтопления паводковыми водами.

| № пп | Проводимые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать в поселении оперативную группу для организации действий по защите населения и территории от паводка. | Глава поселения | до 28 марта |
| 2 | Проверить состояние гидротехнических сооружений (запруд) на территории поселения, провести очистку сбросных труб от льда, снега и мусора. Установить наблюдение за состоянием ГТС. | Глава поселения, оперативная группа, руководители организаций | до 28 марта |
| 3. | Подготовить объездные пути сообщения (при необходимости) создать запасы питания в торговых точках, топлива, материальных средств в населенных пунктах и организациях, прямое сообщение с которыми может быть нарушено паводком. | Глава поселения | до 31 марта |
| 4 | Подготовить водосточные системы населенных пунктов к пропуску талых вод. | ЖКХ | до 31 марта |
| 5 | Выполнить мероприятия по защите скважин, водозаборов от талых вод, дополнительную очистку и обеззараживание питьевой воды. | ЖКХ | до 31 марта |
| 6 | Провести обследование и установить контроль состояния газопроводов, линий электропередач и линий связи в возможных зонах паводка. | Руководители организаций | до 31 марта |

Глава Мирненского с/п.	В.Г. Григорьев

Приложение 2

к распоряжению администрации

Мирненского сельского поселения

от « ____»_______2016 года №____

Состав сил и средств

на территории Мирненского сельского поселения, планируемый к возможному использованию в период весеннего паводка 2016 года.

| № | Предприятия, организации | Наименование формирований | Место дислокации | Состав чел/ед.тех. | Телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОАО ПЗ «Россия» | Аварийно восстановительная бригада | п. Мирный | 7/2 | Данилов В.В. 40-1-10 |
| 2 | ЖКХ | Аварийно восстановительная бригада | п. Мирный | 5/2 | Набиев М.С. 40-1-37 |

Глава Мирненского с/п.	                                                                                  В.Г. Григорьев

Приложение 3

к распоряжению администрации

Мирненского сельского поселения

от « ____»_______2016 года №____

оперативная группа

для осуществления наблюдения за ходом паводка, организации работы по защите населения и территории Мирненского сельского поселения.

- Глава Мирненского сельского поселения – Григорьев В.Г.

- Заместитель главы Мирненского с/п.        – Ветров А.С.

- Директор ООО «Жил-сервис»                    -  Набиев М.С.

- Заместитель ОАО ПЗ «Россия» по безопасности – Белобородов В.А.

(по согласованию)

Глава Мирненского с/п.	                                                                                  В.Г. Григорьев